АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРИВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   11.03.2014 год                                                                                              №  17

О мерах по подготовке и проведению весеннего

паводка 2014 года на территории

Приволжского сельского поселения

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения безопасности населения, снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба и устойчивой работы объектов экономики в период весеннего половодья 2014 года

АДМИНИСТРАЦИЯ     ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Организацию по планированию, подготовке и проведению мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод весной 2014 года возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приволжского сельского поселения.

- Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приволжского сельского поселения:

  - Проверить Наличие и состояние запасов материально-технических средств, продовольствия, медикаментов, предметов первой необходимости, вещевого и другого имущества, горюче-смазочных и строительных материалов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

  - Уточнить расчет сил и средств Приволжского сельского поселения, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении производственных аварий, катастроф и стихийных бедствий.

  - Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Приволжского сельского поселения.

  - Уточнить план эвакуации Приволжского сельского поселения  в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

  - Проверить готовность ПВР для приема эвакуируемого населения на случай развития паводковой ситуации по наихудшему варианту

- Утвердить План Приволжского сельского поселения  по подготовке к паводковому периоду 2014 года (приложение № 1).

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

- Обнародовать настоящее Постановление.

Глава Приволжского

сельского поселения                                                   Е.Н. Коршунова

# Приложение №1 к

# Постановлению Администрации

# Приволжского сельского поселения

# от 11.03.2014г. № 17

# П Л А Н

# Приволжского сельского поселения  по подготовке к паводковому периоду  2014 года

| # № п/п | # Наименование мероприятий | # Срок исполнения | # Исполнители | # Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| # 1 | # Подготовить и провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по вопросам подготовки и действиям при ЧС, связанных с паводком | # До 13 марта # 2014 г. | # Председатель КЧС и ОПБ специалист, курирующий ГО и ЧС администрации Приволжского СП |  |
| # 2 | # Проверить состояние дорог, мостов и водопропускных труб, а также наличие материальных ресурсов, горюче смазочных материалов на паводковый период | # До 15 марта # 2014 г. | # ГУП«Автодор», # специалисты Приволжского сельского поселения |  |
| # 3 | # Уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий и привести их в готовность к действиям | # До 15 марта # 2014 г. | # специалист, курирующий ГО и ЧС администрации Приволжского сельского поселения КЧС и ОПБ |  |
| # 4 | # Проверить готовность ПВР для размещения населения в случае проведения эвакуации из зон затопления | # До 15 марта # 2014 г. | # Председатель КЧС и ОПБ специалист, курирующий ГО и ЧС администрации Приволжского СП |  |
| # 5 | # Провести подготовительную работу по обеспечению эвакуируемого населения продовольствием и созданию условий для их временного проживания | # До 20 марта # 2014 г. | # Председатель КЧС и ОПБ специалист, курирующий ГО и ЧС администрации Приволжского СП |  |
| # 6 | # Подготовить медицинское учреждение для оказания помощи пострадавшим | # До 20 марта # 2014 г. | # Главный врач ГУЗ ЯО «ЦРБ им. Д.Л. Соколова» |  |
| # 7 | # Информировать население Мышкинского МР через СМИ о состоянии паводковой обстановки в городе, отмечая наиболее опасные районы подтопления | # В паводковый период | # Администрация Приволжского СП , председатель КЧС и ОПБ, редактор газеты «Волжские зори» |  |
| # 8 | # Проверить готовность к применению средств управления, связи и оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации | # До 15 марта # 2014 г. | # Председатель КЧС и ОПБ специалист, курирующий ГО и ЧС администрации Приволжского СП |  |
| # 9 | # Организовать контроль уровня паводковых вод. | # В паводковый период | # специалист, курирующий ГО и ЧС администрации Приволжского сельского поселения |  |
| # 10 | # Провести комплекс мероприятий по недопущению гибели людей на акватории рек. | # В паводковый период | # Председатель КЧС и ОПБ, специалист, курирующий ГО и ЧС администрации Приволжского сельского поселения |  |
| # 11 | # Провести подворовые обходы по разъяснению паводковой ситуации на территории Приволжского сельского поселения | # До 20 марта # 2014 г. | # Специалисты Приволжского сельского поселения |  |